招  标  公  告

依据《中华人民共和国招标投标法》，现特对我校牛山人才周转房建设工程场地垃圾外运项目进行公开招标，欢迎具备相应资格及条件的单位或自然人前来投标。

1、项目编号： 2011G06019

2、项目名称： 牛山人才周转房建设工程场地垃圾外运

3、项目概况：

（1）范围及内容：依据招标方人才周转房建设工程规划图纸（详见招标文件附件一），给定土方量系现场测绘的实际地貌至新建建筑物标高±0.00（南15、南16两栋建筑以车库地坪标高为准）之间的土方，其中必须运出学校的建筑垃圾1215方，运至我校泉山校区内指定位置的原状土方16774方。

投标人必须考虑完成本项目的各种风险因素，并对项目全过程负责。

（2）工期：10个日历天，具体合同约定。但必须在2011年6月1日前竣工并通过学校验收。

（3）工程地点：徐州市铜山区泉新路东（徐州师范大学牛山公寓院内南侧）。

4、投标人资格要求：

（1）自然人投标必须具有独立承担民事责任的能力。单位投标被授权人必须携带授权人的有效授权文件。

（2）具有完成本项目相关的开挖、运输、装卸等车辆与设备，具有足够的技术与施工队伍。

（3）能够办理垃圾外运的基本条件与能力，有同类项目的业绩。

（4）自愿接受并遵守本招标文件。

5、招标文件发放时间和办法：

2011年5月4日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接下载。

6、接受报名时间及地点：

时间：2011年 5月3日--5日(每日8:00-11:30,14:30-17:00)。

地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼408室

7、接收投标文件时间及地点：

时间：2011年 5月18日14：00至14：40，当日14：40投标截止。

地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼408室

开标评标自2011年5月18日15：00始。

8、评标办法：最低评标价法

9、联系方式：

联系地址：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼407室

招标事务联系人：吴老师    电   话：（0516）83536671

现场勘察联系人：陆老师    电   话：0516-83403102

特此公告！

2011.4.29

徐州师范大学

人才周转房建设工程场地垃圾外运招标文件

（No：2011G06019）

我校牛山人才周转房建设工程场地垃圾外运项目即日起公开招标。欢迎具备资格和应标能力的投标人前来投标。

一、项目概况：

1．名称: 徐州师范大学人才周转房建设工程场地垃圾外运

2．地点：徐州市铜山区泉新路东师大牛山公寓院内南侧

3．工程总量：依据招标方规划图纸（附件一：人才周转房建设工程规划图）进行的前期土方开挖，其中须运出学校的建筑垃圾1215方，运至校内指定位置的原状土方（粘土）16774方。

4．场地土质类别：请现场勘察确定，也可参照我校此处《岩土工程勘察报告》。

5．工期为10个日历天。

6．承包方式：实行项目总承包，报综合单价，根据工程量计算合同总款。

二、工作程序：

1．发布招标公告、招标文件。

2．投标人勘察现场，招标人答疑、接受投标。

3．招标方评标，定标。

4．签署合同。

5．履行合同。

三、投标人资格条件：

1．自然人投标必须具有独立承担民事责任的能力。单位投标被授权人必须携带授权人的有效授权文件（按附件二格式）。

2．具有完成本项目相关的开挖、运输、装卸等车辆与设备，具有足够的技术与施工队伍。

3．具备办理垃圾外运合法手续的基本条件与能力，有同类项目的业绩。

4．自愿接受并遵守本招标文件。

四、投标人须知：

1．报价：

⑴本项目要求按垃圾类别分别报固定综合单价（含税），分类计算。计算总价=（投标的土方综合单价*土方量）+（投标的建筑垃圾综合单价*垃圾量）。

⑵综合单价应该包含完成本项目内容的所有成本，如开挖、运输、装卸、垃圾外运手续办理、人工成本、税金、安全风险等，投标人应充分考量，招标人概不承担投标人投标及中标人履约发生的任何费用。不承担因工程勘察报告有误所造成的风险，投标人应充分考虑施工期间、地质等各类风险因素，成本一并计入综合报价，中标后的综合单价不作调整。

⑶投标人应分别报出综合单价及项目总价。单价与总价不符时，以综合单价为准；报价应为最终价格；报价单应书写清楚，加盖投标人印章及法人代表或其代理人印鉴（按附后格式）。

⑷投标人不得相互串通，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

2．应对工程现场进行踏勘，以获取编制投标文件和签订施工合同所需的各项资料，并自行承担现场踏勘的责任和风险。

3．应了解国家和地方政府有关完成本项目的政策与法规，遵守国家有关法律法规，提供完成本项目必须具备的合法手续，合法施工、安全施工，自行承担施工过程中的全部安全责任。

4．应遵守我校有关校园管理的规定，文明施工、否则由此产生的任何纠纷均由中标人负责。

5. 应制定有效的场地垃圾外运及垃圾运输施工方案，确定项目责任人，并对本项目实施全过程负责。

6．本项目答疑安排：仅接受书面质疑，有关质疑文件必须于2011年5月11日前专人递交或传真至我校招标办。5月12日“我校招标网”上公告答疑。

五、评标办法：

采用最低评标价法。

六、对投标文件的要求：

1．内容

（1）投标函：按附件二格式。

（2）报价书：按附件三格式。

（3）资格证明文件：投标单位的简介，企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件（各一份，原件必须携带备查），近三年来从事过的类似工程合同复印件。以上复印件均需加盖投标人印章。自然人投标的资格证明文件为个人二代身份证及其复印件。

（4）施工方案：必须包含施工组织设计、工程进度计划、拟进场施工机械清单、项目负责人及现场管理人员名单、方案说明等。

2．外观：必须打印、按序编码、装订成册，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），并分别注明“正本”或“副本”字样。

3．修改：原则上不能有修改，若有，修改处必须加盖投标方印章。

4．密封：正本副本一并装袋，密封袋上应标明招标人名称、项目名称与编号、投标人名称、投标日期，并在密封袋骑缝处加盖投标人印章。

5．以下几种情况均作为无效投标文件处理：

（1）投标文件没有投标人签字签章的，或投标单位没有加盖投标单位公章的。

（2）投标文件中报价存在严重错误的，或混乱不清的。

（3）投标文件表明的项目完工期限明显不可能的。

七、项目质量要求：

1．建筑垃圾要按时外运，原状土土方按招标人规定的高程开挖，安全运输至我校泉山校区内指定范围堆放。

2．场地垃圾外运后的相对高差应不大于300mm。

八、投标费用：

1．标书（标书与平面位置图）售价300元，无论投标结果如何，该费用均不退还。

2．投标保证金10000元。在投标文件送达时缴纳。

①未中标人的投标保证金在宣布中标结果后当场退还。

②中标人的投标保证金转为合同履约保证金，待合同按约履行完毕后全额（无息）退还。若中标人无正当理由拒绝签署合同，或签署合同又不履约的，其投标保证金按违约金处理。

九、合同签订、项目验收及工程结算：

1．合同签订

①在中标通知书发出后3日内，招标人与中标人签订施工合同。

②合同主要条款由招标人与中标人协商确定。

③招标文件、投标文件、中标通知书均为合同附件，合同内容必须与上述文件内容一致。

④合同一式四份，其中招标人三份，中标人一份。

2．验收：由招标人组织，按合同验收。

3．结算：本项目无预付款，项目竣工经验收合格后，支付合同总款的80%。按经双方确认实际发生的土方（建筑垃圾）数量，在一周内一次付清余款。

4．外运建筑垃圾及开挖运输土方量计量办法：

（1）必须运出学校的建筑垃圾共1215方，已经标定。

（2）土方量系现场测绘的实际地貌至新建建筑物标高±0.00（南15、南16两栋建筑以车库地坪标高为准）之间的原状土方16774方。在此基础上，根据施工实际，现场测量竣工后的地貌，酌情微调，开挖的土方运至我校泉山校区内指定位置。

测量单位由双方认可。

十、时间安排：

1．招标文件出售时间：2011年5月3日---5日。

投标文件接收时间：2011年5月18日14:00—14:40。

2．现场勘察及咨询时间：2011年5月16日17:00前。

3．开标评标时间：2011年5月18日14：40始。

招标文件出售及投标文件接收地点：徐州师范大学泉山校区14号楼

十一、联系方式：

1．招标办联系人：吴老师    联系电话：0516-83536671  83536959（fax）

2．现场勘察联系人：陆老师  联系电话： 0516-83403093

附件一：人才周转房建设工程规划图（图片）

附件二：投标函及法人授权书格式

附件三：报价书格式

徐州师范大学招投标办公室

2011年5月4日

附件一：人才周转房建设工程规划图

附件二：

（一）投标函（格式）

徐州师范大学：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价        万元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备招标文件规定的应当具备的条件。

3、保证遵守招标文件的规定。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。。

5、提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求

6、提供的投标文件，包括正本1份，副本4份。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

（二）、法定代表人授权委托书（格式）

徐州师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年  月  日

附加三：报价书（格式）

| 序号 | 品名 | 综合单价 （元/ m3） | 工程量 （m3） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾 |  | 1215 |  |  |
| 2 | 土方 |  | 16774 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |