江苏师范大学

泉山校区静远楼东沥青道路改造工程

（No：2012G21098）

谈 判 文 件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一二年八月一日

第一部分  总则

我校泉山校区静远楼东南北向道路改建。依据《中华人民共和国招标投标法》，特对此项目以谈判方式采购，欢迎符合资格条件的单位前来响应。

1、项目编号： 2012G21098

2、项目名称：泉山校区静远楼东道路改建工程

3、项目概况：

（1）项目地点：我校泉山校区静远楼东。

（2）工程范围：原路为不过车青石板路，现改造为沥青砼路面。谈判范围包含拆除1700m2青石板路面及40mm厚砂浆粘结层、原100mm厚砼路面裂缝处理、新做改性乳化沥青层和土工布、50mm厚粗砾沥青砼及30mm厚细砾沥青砼摊铺压实。具体依据本项目“工程量清单”（详见附件一，以下同）。

（3）承包方式：实行交钥匙工程，总包，响应报价应是完成该工程所有内容涉及的全部费用，同时应负责将产生的建筑垃圾、渣土清运出校（费用同列响应报价中）。

（4）工期：自报，2012年8月30日前必须竣工。

（5）资金情况：自筹，已落实。

（6）付款条件：无预付款。工程竣工验收合格后支付工程合同总款的95％，余款作为质量保证金，如无质量问题，满一年后一次性付清。

4、响应人资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。

（2）具有独立法人资格，注册实收资本不少于人民币300万元。

（3）具有市政公用工程三级及以上施工总承包企业资质。

（4）具有两项不低于本项目规模的同类工程业绩。

5、报名、资格预审、谈判文件发放时间和办法：

（1）报名与资格预审：

①办法：本项目实行资格后审，无需提前报名，资格审查与投标同时进行。谈判人依据本文规定的资格条件核审响应人携带的资格证明文件，接受合格者投标。

②必须携带的资格证明文件：法人授权委托书、响应代表本人的二代身份证；响应人企业简介；响应人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；企业安全生产许可证、企业银行开户许可证；市政公用工程企业施工资质证书；响应人同类工程业绩证明文件：业绩清单及相应的合同首页、合同金额所在页、签章页的复印件，业绩单位的联系电话与联系人。

以上文件的复印件各一份。

（2）谈判文件发售：响应人均可直接下载谈判文件，标书费及谈判保证金均在投标时交纳。

谈判文件每份售价400元，谈判保证金10000元，均现金支付。

6、现场勘察与答疑：

（1）现场勘查：响应人自行前往，费用自理。联系人卢老师，联系电话：0516-83403310,13645223260。

（2）询标：询标及澄清要求应于2012年8月5日上午11:00前以书面（可传真）形式递交到我校招标办。

（3）不再组织集体答疑，但答疑内容将于2012年8月6日左右在 “江苏师范大学招标网”上公告。

7、谈判文件：

（1）构成：本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。

第一部分：总则

第二部分：工程施工质量与服务要求

第三部分：响应文件格式

（2）谈判文件澄清

①响应人对谈判文件、工程量清单等有关谈判资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有响应人做出澄清。

②响应人对谈判人提供的谈判文件以及谈判人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，谈判人概不负责，均由响应人自负。

（3）谈判文件的修改

①谈判人可对谈判文件用补充文件的方式在规定时间前进行修改。

②补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有领取了谈判文件的响应人均具有约束力。对谈判文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”公告。

③为使响应人有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，谈判人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告，同时通知到每一位报名人。

（4）通知：对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

8、报价：

（1）报价应包含的内容

①响应报价应是指为完成本谈判文件所确定的工程范围内施工方案及“工程量清单”所描述的所有内容需要的全部费用，其根据为响应人提交的包含“已标价的工程量清单”内容的响应文件。

②响应人应按谈判人提供的“工程量清单”填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与谈判人提供的一致。

③本工程项目采用工程量清单计价。响应人应根据谈判人提供的施工方案与“工程量清单”计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若响应人没有填写单价、合价的项目谈判人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。

（2）报价方式

①本工程采用固定总价合同。响应人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，今后不再调整，响应人所填写的单价和合价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应人在计算报价时应考虑一定的风险系数。风险费用应在报价中考虑，以后不再另外计算。

②本工程材料风险约定：工程范围内所有材料价格结算时均不再调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，按有关规定执行。

（3）工程价款调整

①采用工程量清单方式计价、竣工结算的工程量，按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定；完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量，按现场签证确定。

②当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方以书面的形式提出工程价款调整要求，由承包人以书面的形式提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人书面确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

③因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按“2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法”调整，未按“2004年江苏省计价表”规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。

（4）报价编制依据及要求

本工程执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）等有关文件规定及谈判人提供的“工程量清单”、本文件及其补充通知与答疑纪要。

（5）不可竞争费用：

执行《江苏省建设工程费用定额》（2009）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2009）文件规定计算。（不可竞争费用包括：现场安全文明施工措施费、安全生产监督费、工程排污费、社会保障费、住房公积金、税金）。

（6）本工程报价的其他规定：

①谈判控制价编制价格执行 2012年第 5 期《铜山建设工程造价信息》，响应人的材料价格根据市场行情自主报价。

②谈判控制价人工费调整执行苏建价〔2011〕812号文件。

③谈判控制价：35万元。

（7）随本文件发布的本项目“工程量清单”在答疑结束后不做修改，如确实存在需要调整的，按我校有关规定办理。

（8）措施项目费

下述措施项目费均由响应人自主报价，结算不调整；可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。

①通用项目（响应人可自主报价，结算不调整）

（1）现场安全文明施工。

（2）夜间施工。

（3）二次搬运。

（4）冬雨季施工。

（5）大型机械设备进出场及安拆。

（6）施工排水。

（7）施工降水。

（8）地上、地下设施，建筑物的临时保护设施。

（9）已完工程及设备保护。

（10）临时设施。

（11）材料与设备检验试验。

（12）赶工措施。

（13）工程按质论价。

（14）特殊条件下施工增加。

②其他项目费

（1）材料暂估价。

(2) 计日工。

（3）总承包服务费：无。

③规费

工程排污费：无。

安全生产监督费: 无。

社会保障费（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×3%计取

社会保障费（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×2.2 %计取

社会保障费（修缮）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×3.5 %计取

社会保障费（加固）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×3.1 %计取

住房公积金（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×0.5 %计取

住房公积金（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×0.38 %计取

住房公积金（修缮）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×0.62 %计取

住房公积金（加固）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×0.55 %计取

④税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）×3.48%计取。

⑤报价应包括暂列金额20000元。

9、响应文件

①响应文件的语言和计量单位：均应使用中文简化字；使用国家法定计量单位。

②响应文件的组成及相关要求

响应文件应包含以下内容：

投标函

授权委托书

投标单位情况介绍（简要说明）

企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、银行开户许可证复印件

企业市政公用工程施工资质证书复印件

计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表、工程技术人员情况、响应人及业绩一览表、相关业绩复印件等。

响应报价书，具体要求参见本文件第二部分；工程量清单与报价表。

投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

响应人认为需要提供的其他材料。

10、响应文件内容填写说明

①应认真按照本文件的要求编制完整的响应文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本响应文件保持一致。

②响应文件须对谈盘文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

③响应文件的编制及编目

响应文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

④响应文件的签署及其他规定

响应人应按照谈判文件要求，在响应文件适当的位置填写响应人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或响应人代表的中文全名。

响应文件必须注明“正本”“副本”字样，并由响应人的法定代表人或响应人代表签字。一式五份，其中正本一份。一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。

⑤响应文件的密封及标记

响应文件应统一装入一个密封袋中。封口处应有法定代表人或响应人代表的签字及响应人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、响应人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

11、响应文件有效期：120日历天。

12、谈判办法：符合性评审合格者为有效响应人；共分两次报价，第二次报价不能高于第一次报价，有效响应人的报价为有效报价；最后一轮报价最低者为成交人。

13、响应文件接收时间与地点：

接收时间：2012年8月10日14:20—14:50。

接收地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼408室

14、谈判时间与地点：

时间：2012年8月10日15:00始。

地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼406室

15、联系方式：

联 系 人：吴老师

电    话：（0516）83536671

传     真：（0516）83536959

地址：江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

第二部分  工程施工质量与服务要求

1、项目现状：依据施工方案、工程量清单描述与响应人到现场踏勘了解。

2、施工要求：

①施工单位应按成交人与我校签订的施工合同规定，及时组织人员施工；施工人员应持证上岗，施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

②施工单位应严格按本项目“工程量清单”及“施工方案”施工，如确需变更，必须先征得谈判方同意，并按规定办理有关手续。

③施工单位应服从我校的现场管理，施工材料和施工工序按规定报验。

④验收标准：按有关施工规范和验收标准进行验收。

⑤竣工文档：要求施工技术资料规范完整，竣工结束，须向采购人提供竣工图纸一套、相关的完整技术资料一套。

⑥施工方案：拆除青石板及砼垫层、拆除两侧局部青石路牙石、拆除需要提升的井盖；垃圾外运；过路管施工；井子提升；路面清理（局部处理）；油膏灌缝，铺50cm宽格栅布；沥青砼:油封层、50厚粗砾沥青砼（AC-16型），30厚细带沥青砼（AC-10I型）；

3、工期：自报，2012年8月30日前必须竣工。

4、质量

质量执行GF-1999-0201通用条款第15条的规定。

5、材料设备供应：包工包料，所有材料均为乙方自理。

6、工程竣工结算：以成交总价作为工程结算依据。如有变更，按我校有关规定办理。

7、保修：保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

8、违约责任

执行《中华人民共和国建筑法》的有关规定及GF-1999-0201通用条款第35条的规定。违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第三部分  响应文件格式

格式一：

投标函

江苏师范大学：

响应人全称        授权     响应人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     谈判的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                                    万元总价进行投标。按谈判文件的要求承包本次谈判范围内的全部工程，为此：

1.我方同意在本项目谈判文件中规定的响应日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的响应文件，包括正本1份，副本4份。

4.提供和交付的响应文件符合本项目谈判文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守谈判文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它响应人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表联系电话：

响应人代表E-Mail：

响应人：

（公章）

响应人代表（签字）：

年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝。

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （响应人住址）    的   （响应人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

响应人代表签字盖章：

响应人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

响应人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的       （工程名称）      谈判文件中的要求，现将符合谈判文件要求的现响应人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

响应人代表签字盖章：

年     月      日

一、响应人业绩一览表

| ① 响应人获得市级及以上优质工程证书 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ② 响应人获得市级及以上施工安全文明工地证书、安全质量标准化工地证书 |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ③响应人近三年承担工程业绩清单 |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 联系人及电话 | 备注 |

二、项目负责人业绩一览表

| ①获得市级及以上优质工程证书 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ②获得市级及以上施工安全文明工地证书、安全质量标准化工地证书 |
| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| ③近三年承担工程业绩清单 |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 联系人及电话 | 备注 |

格式四：

计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率KW | 生产能力M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式五：

主要施工人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |

格式六：

响应人供应材料明细表

工程名称：                                             第    页 共    页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌、生产厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

格式七：

工 程 量 清 单 报 价 表

建设单位：     江苏师范大学

投标总价 （小写）：

（大写）：

编制时间：

投标单位：

二零一二年    月     日

单位工程费汇总表

工程名称：                                                第   页   共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                           第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称：                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

其他项目清单计价表

工程名称：                                   第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |

规费、税金项目清单

工程名称：                                            第   页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |

材料暂估价格表

工程名称：                                           第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分  附 件

附件一、2012G21098静远楼东道路改建工程量清单

# Text boxes

（响应人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）