
江苏省建设工程造价咨询合同
项 目 名 称：江苏师范大学               
建 设 地 点：江苏师范大学校内           
合 同 编 号:                            
咨 询 类 型：跟踪审计                  
	江苏省住房和城乡建设厅
	制定

	江苏省工商行政管理局
	


第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：江苏师范大学　　　　　　　　　　                   　
咨询人：　                                               　 　

 依据《中华人民共和国国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：江苏师范大学2026-2028年修缮工程跟踪审计     
2．建设地点：江苏师范大学各校区                           
3．资金来源：自筹　　　　　　　　　                       
4．工程用途：   　　　                         　　　　　 
5．项目规模：项目投资约2000万元/年
    6．咨询业务范围及内容：

1）造价管理与控制、设计变更、现场签证控制与签认，并可能提交变更合法性、合理性建议。

2）隐蔽性工程验收。

3）对处理重大变更项目所需费用进行审核，并提交报告。

4）预算10万以上工程项目的工程量清单与招标控制价审核。

5）在学校审计处指导下，提供施工过程和工程预结算相关的其他咨询服务以及对工程项目管理的审计评价。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5.招标文件；

6.投标文件。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同约定范围内的建设工程造价咨询业务范围及内容。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自2026年   月  日开始实施，至2027年  月  日。若委托人另有要求时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、咨询人履行合同期满前，经委托人组织考评，对咨询人服务情况满意的，经双方商定同意，可续签服务合同。

　　七、本合同正本二份，委托人、咨询人各执一份，副本 四 份，委托人三 份，咨询人 一 份。

　　委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

委托代理人：       　　　　　            委托代理人：

2026年 月 日　　　　　　　　　　　     2026年 月 日

第二部分  建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

　　2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》，在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

　　3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

　　第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

　　第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

　　第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。　　

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

    第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

    第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

    第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

    第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

    第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

    第二十五条　合同自双方签字盖章之日起生效。

    第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

    第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

    第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

    第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

    第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

    第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

    第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

    第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

    第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

    第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

    第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

    第三十八条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第二部分 合同主要专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1.适用法律和法规：中华人民共和国民法典、建筑法、招投标及实施条例。
2.工程造价计价办法：国家建设行政主管部门颁布的定额及计价规范等。
3.标准规范：《江苏省工程造价咨询业务指导规程》；江苏省及徐州市相关工程造价文件；现行建设工程设计及施工规范和标准图集等。
第二条  本合同咨询项目负责人由        担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。
第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

    1.工程造价咨询的工程范围：跟踪审计（含该项目工程量清单与最高投标限价审计）服务。

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在中打√）：　

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

(编制建设工程投资估算      (审计建设工程投资估算

(建设工程项目经济评价      (其它

工程设计阶段

(编制建设工程概算          (审计建设工程概算

(编制建设工程预算          (审计建设工程预算

(设计方案经济比较          (其它

工程发承包/招投标阶段
(审计招标文件造价控制条款

( 编制工程量清单      ( 编制最高投标限价/发包工程预算（标底）              

(审核工程量清单      (审计最高投标限价/发包工程预算（标底）

( 参与审查经济标      (审核合同条款       (其它            

工程施工阶段

(分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划  (审核工程计量与价款支付  (审核工程索赔与变更签证费用

(审核工程价款调整               (业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

(分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标     (参与隐蔽工程验收    
工程竣工阶段

(编制工程竣工结算书    (审核工程竣工结算     (其它 

2.2 造价咨询其它业务

( 工程造价鉴定及仲裁咨询     ( 编制工程造价计价依据

(提供工程造价信息服务        (其它

第四条 委托人权利和义务

（一）委托人权利

1. 有权将咨询人派出人员编入相关审计项目的审计组，遇咨询人派出人员不符合或不再符合聘请条件的，有权责令退回或通知受委托人重新指派；

2．咨询人与建设、参建等单位有利害关系的，委托人有权要求其回避；

3．有权对咨询人派出人员进行出勤检查和廉政督导，复核和审定咨询人撰写的审计情况报告，对审计过程中发现咨询人人员有违规违纪行为的，有权依法依纪移交相关部门依法处理处罚；

（二）委托人义务：

 1．履行必要的审计协作程序；

2．提供必要的工作条件；

3．负责协调与施工方和项目管理部门的关系，督促建设、参建等单位按约定时间提供审计业务所需全部资料；协助咨询人查看业务现场，并提供其他必要的协助；

4．及时支付咨询人审计费。

第五条  咨询人权利和义务

（一）咨询人权利

1．可以根据需要查阅与项目有关资料和文件，查看业务现场，要求委托人提供其他必要的协助；

2．有权如实向委托人反映审计中发现的问题并提出处理建议。

（二）咨询人义务

1、实施跟踪审计前，编制造价咨询工作方案；跟踪审计过程中定期与委托人沟通，对造价咨询中发现的重大问题应及时向委托人通报；

2. 咨询人应在施工阶段全过程造价控制服务实施过程中，收集完善施工阶段全过程造价控制服务所需资料并归档，在施工阶段全过程造价控制服务结束时将完整的档案移交给委托人，保证被造价咨询资料的完整性；

3．保证派出人员严格依法审计，遵守国家审计法律、业务规范以及审计质量控制规范，执行审计“八不准”廉政纪律，遵守审计职业道德，保守审计所涉的国家秘密和商业秘密；

4．派出人员接受委托人工作安排、廉政督导和业务复核，按照《国家审计准则》的质量要求，保质保量、及时完成委托人所指派的审计工作，并对其审计结果的全面性、真实性、合法性负责；

5.未经委托人允许不得更换派出人员，对到现场实施审计的人员作好考勤记录，并接受委托人的检查；对委托人提出的咨询事宜要随时响应；

6、咨询人应对所派驻现场的跟踪审计人员加强安全教育，服从工地安全管理，发生任何安全事故，咨询人自行负责。

7.指派       为项目现场负责人。

第六条 廉洁承诺及考评
1.投标人一旦中标，在签订合同时须一并签订江苏师范大学廉洁审计承诺书。招标人一经发现投标人在跟踪审计过程中有任何不正当行为，有权要求投标人更换派驻现场人员和进行经济处罚。如有招标人认为严重违纪违规的行为，招标人有权单方面提出解除合同，投标人不得以任何借口索取任何费用。

2.每年度造价咨询结束后，委托人将组织相关专家对中标人的造价咨询质量进行评价，评价结果分为及格（60分以上）、良好（80分以上）和优秀等级（90分以上）。优秀等级可续签合同。

第七条 付款方式和比例
1、无预付款，工程结算审计结束付至造价咨询收费总价的100%。
    2、委托人同意暂按以下的计算方法支付咨询人的跟踪审计服务费：

1）计算方法：跟踪审计服务费=造价咨询修缮工程总审定金额*跟踪审计费率。

2）本合同的跟踪审计服务费率为        ；2026年工程造价暂按人民币2000万元计算；跟踪审计服务费为        元。
第八条  违约责任   

在进行工程项目造价咨询过程中，咨询人发生下列行为之一的均属违约，并将承担相应违约责任。情节严重的，委托人有权单方面终止合同，同时，咨询人须退回全部跟踪审计服务费用，并赔偿因此而给委托人造成的一切损失：

（1）经委托人抽检，存在审计质量问题的；

（2）隐瞒审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊的；

（3）未经委托人书面同意擅自将受托的业务再委托给第三方；

（4）利用受聘工作拉业务或从被审计单位获取不正当利益的；

（5）将审计结果用于与审计事项无关目的的；

（6）违反保密纪律或回避规定的；

（7）拒绝接受委托人审计部门指导和监督的；

（8）未经委托人同意擅自更换跟踪审计项目小组负责人的。

（9）现场工作人员的考勤情况与承诺情况严重不符的；

（10）不履行合作协议约定的其他义务的。

第九条  质量承诺

委托人通过组织抽样复审或全面复审等方法对咨询人工作质量进行监督、控制和检查。咨询人须无条件配合委托人组织的各项检查工作。

第十条  合同争议的解决

1.合同订立后，如出现不可抗力（如：战争、地震、水灾、流行病等）事件，影响造价咨询工作如期完成，双方可通过协商签订书面声明变更协议；

2.当发生争议时，协调解决；协商或调解不成时，向工程所在地人民法院起诉。

第十一条 本合同未尽事宜，参照《江苏省建设工程造价咨询合同（示范文本）2010》通用条款等相关政策，双方协商解决。

第十二条 本合同一式六份，委托人四份，咨询人二份。合同双方签字盖章后生效。

PAGE  
7

